## Slide 1: Gerência de Configuração de Software
Plano de Estudo
Acadêmico: Júlio Rodrigues Lobo

## Slide 2: Gerência de Configuração de Software
Gerência de configuração de software é uma área da engenharia de software responsável por fornecer o apoio para o desenvolvimento de software. Suas principais atribuições são o controle de versão, o controle de mudança e a auditoria das configurações.

## Slide 3: Gerência de Configuração de Software
Roger Pressman, em seu livro Software Engineering: A Practitioner's Approach, especifica que a gerência de configuração de software (GCS) é:
  “Conjunto de atividades projetadas para controlar as mudanças pela identificação dos produtos do trabalho que serão alterados, estabelecendo um relacionamento entre eles, definindo o mecanismo para o gerenciamento de diferentes versões destes produtos, controlando as mudanças impostas, e auditando e relatando as mudanças realizadas.

## Slide 4: Configuração
É o estado do conjunto de itens que formam o sistema em um determinado momento. Este sistema pode ser composto de todo tipo de elementos, como peças de hardware, artefatos eletrônicos ou não (i.e. documentos em papel), etc. A configuração de software trata apenas dos elementos que se encontram em formato eletrônico e fazem parte dessa configuração. Isso inclui todos os arquivos fontes, todos os documentos eletrônicos, as ferramentas de software utilizadas para construir ou mesmo ler estes arquivos, o sistema operacional utilizado, as bibliotecas de software, etc.

## Slide 5: Baseline
Linha-base ou baseline é um conceito de gerenciamento de configuração de software que nos ajuda a controlar as mudanças, sem impedir seriamente as mudanças justificáveis. Segundo PRESSMAN no contexto de engenharia de software, definimos uma linha-base como um marco de referência no desenvolvimento de um software, que é caracterizado pela entrega de um ou mais itens de configuração (em inglês, Software Configuration Items - SCIs) e pela aprovação desses SCIs, obtida por meio de uma revisão técnica formal.

## Slide 6: Itens de Configuração
Durante o desenvolvimento de software, uma grande quantidade de informações é produzida e cada um desses documentos produzidos que precisam sofrer controle de versões e de mudanças é chamado de item de configuração de software O Item de configuração é um elemento unitário que será gerenciado: um arquivo de código fonte, um documento de texto, um projeto de uma placa eletrônica, uma planta feita em papel, um CD-ROM de instalação de um sistema operacional, etc. A configuração de um sistema é basicamente a lista de todos os itens de configuração necessários para reproduzir um determinado estado de um sistema. Em geral números de versão são associados aos itens de configuração de forma a podermos identificar também a evolução destes itens.

## Slide 7: Exemplos de Itens de Configuração
Item A: CD de instalação do sistema operacional, versão 1.0
Item B: Documento de ajuda do sistema em formato eletrônico, versão 2.0
Item C: Processador de texto usado para imprimir o documento de ajuda, versão 5.0 e assim por diante.

## Slide 8: Itens de Configuração
Segundo Pressman os seguintes SCIs tornam-se alvos das técnicas de GCS e formam um conjunto de linhas básicas (baselines):
1. Especificação do Sistema.
2. Plano de Projeto do Software.
3. a) Especificação dos Requisitos de Software; b) Protótipo executável ou "em papel".
4. Manual Preliminar do Usuário.
5. Especificação de Projeto: a) Descrição do projeto de dados; b) Descrições do projeto arquitetural; c) Descrições do projeto modular; d) Descrições do projeto de interfaces; e) Descrições de objetos (no caso do uso da metodologia OO).
6. Listagem do código-fonte.

## Slide 9: Itens de Configuração
7. Teste de Software/Sistema: a) Plano e Procedimentos de Testes; b) Casos de teste e resultados registrados.
8. Manuais Operacionais e de Instalação.
9. Programa Executável: a) Módulos; b) Módulos interligados.
10. Descrição do Banco de Dados: a) Esquema e estrutura de arquivo; b) Conteúdo inicial.
11. Manual Feito de Acordo com o Usuário.
12. Documentos de Manutenção: a) Relatórios de problemas de software; b) Solicitações de manutenção; c) Pedidos de mudança de engenharia.
13. Padrões e procedimentos para engenharia de software.

## Slide 10: Gerência de Mudanças
A gerência de mudanças é uma parte geralmente negligenciada da Gerência de configuração. Como ela não tem resultados imediatos para os desenvolvedores e engenheiros de software envolvidos no projeto, estes acabam por não perceber sua importância. Gerência de mudanças entretanto é uma parte importante da Gerência de configuração, pois é a atividade que permite se saber o motivo de uma configuração ter sido mudada para outra configuração. Esta atividade também pode ser parcialmente automatizada, e diversos sistemas de controle de versão já são integrados com sistemas de gerência de mudanças.

## Slide 11: Gerência de Mudanças
A gerência de mudanças tem por objetivo mapear, para cada mudança efetuada no sistema, qual foi o motivo que gerou esta mudança. É comum vermos em sistemas de software arquivos que listam as melhorias e mudanças entre duas versões. Estes arquivos são resultado da gerência de mudanças, identificando o que mudou entre uma versão e outra.

## Slide 12: Gerência de Mudanças
Exemplos
  Mudança da versão 1.0 para 1.1 inclui:
    Correção do problema 355
    Correção do problema 356
    Correção do problema 358
    Nova funcionalidade de impressão de relatórios
  Pendências para a versão 1.2:
    Correção das mudanças 357 e 359.
    Impressão de relatórios coloridos.

## Slide 13: Controle de Versões
Todos os arquivos e diretórios que compõem o projeto ficam sob a responsabilidade do sistema de controle de versão num local denominado de repositório, lugar onde se guarda, arquiva, coleciona alguma coisa. É o local onde você vai guardar o seu projeto. Na prática, é um diretório, uma pasta qualquer guardada ou no seu computador, ou no seu pendrive. O repositório registra cada alteração realizada em cada arquivo e diretório controlado. À medida que o projeto evolui, o repositório passa a guardar múltiplas versões dos arquivos que compõem o projeto. Essas múltiplas versões são organizadas em revisões.

## Slide 14: Controle de Versões
Uma revisão funciona como um clone de todos os arquivos do projeto em um determinado momento do tempo. Os clone antigos são mantidos e podem ser recuperados e analisados a qualquer momento. Para economizar espaço, apenas as diferenças entre as revisões costumam ser armazenadas no repositório. Quando se deseja recuperar determinado arquivo, as diferenças são analisadas e o arquivo é remontado de acordo com a revisão desejada. Mesmo que não haja alteração em um arquivo entre uma revisão e outra, o número da revisão do arquivo acompanha o número da revisão global, de modo a manter sempre um grupo coeso e coerente de arquivos.

## Slide 15: Controle de Versões
Diferentes versões de projeto
Alguns projetos precisam de variações específicas, conforme as necessidades específicas de cada cliente, ou criação de um ramo para experimentações no projeto, sem comprometer a linha principal de desenvolvimento. O sistema de controle de versão oferece funcionalidades que facilitam a coordenação de ramos diferentes de desenvolvimento em um mesmo projeto. As alterações feitas em um ramo muitas vezes precisam ser mescladas em outro ramo. Essa operação é bastante delicada e é facilitada em muito com o sistema de controle de versão, que permite bastante controle e automação no processo. Mesmo em caso de uma fusão malsucedida, o sistema de controle de versão permite voltar ao estado anterior, o que traz bastante segurança aos desenvolvedores.

## Slide 16: Controle de Versões
Sincronização de mudanças concorrentes
Como os desenvolvedores trabalham em paralelo e concorrentemente nos mesmos arquivos do projeto, é necessária uma política para ordenar e integrar todas essas alterações, de modo a evitar que um desenvolvedor sobrescreva as alterações de outro desenvolvedor.

## Slide 17: Controle de Versões
O controle de versão além de rastrear e controlar alterações, também coordena a edição colaborativa e o compartilhamento de dados entre os vários desenvolvedores de uma equipe.

## Slide 18: Modelos de Qualidade
Os sistemas de garantia da qualidade foram introduzidos de forma alargada pela primeira vez durante a segunda Guerra Mundial. Existia a necessidade de aumentar o controlo dos resultados/produtos da indústria, particularmente na indústria de munições. Inicialmente, tratava-se apenas de inspecções e de testes, sobretudo com o objectivo de identificar os defeitos na fase final do processo. Ao longo das últimas duas décadas, tem vindo a registar-se um aumento quase exponencial do interesse e do desenvolvimento de modelos de qualidade na área das Tecnologias de Informação. Uma das principais razões associadas às iniciativas de qualidade é a melhoria (a curto ou médio prazo) do desempenho.

## Slide 19: CMMI (Capability Maturity Model Integration)
O modelo CMMI (Capability Maturity Model Integration) resultou de um projecto iniciado em 1997 pelo SEI (Software Engineering Institute) e lançado em 2000, com a possibilidade de utilização de duas representações e complementado por vários modelos de capacidade e maturidade para a engenharia de sistemas (SE - Software Engineering), engenharia de software (SW - Software Engineering), desenvolvimento integrado do produto e do processo (IPPD - Integrated Product and Process Development) e gestão de fornecimento (SS - Supplier Sourcing).

## Slide 20: ISO/IEC 15504 - SPICE
A norma SPICE (ISO/IEC 15504), resultou dos trabalhos de um comité técnico conjunto promovido pela ISO e pela IEC. A primeira é sobejamente conhecida, enquanto que a segunda é uma organização de standards que lida com as tecnologias ligadas à electricidade e à electrónica. Muitos dos seus standards são desenvolvimentos em conjunto com a ISO.

## Slide 21: ITIL (Information Technology Infrastructure Library)
O ITIL é uma framework configurável de boas práticas, que promovem a qualidade dos serviços informáticos, no sector das tecnologias de informação. O ITIL dirige-se à estrutura organizacional e aos requisitos de capacidade de uma organização de tecnologias de informação, através da apresentação de um conjunto compreensivo de procedimentos de gestão, com o qual uma organização poderá gerir os seus procedimentos a nível das tecnologias de informação. Estes, são independentes de qualquer fornecedor e aplicam-se a todos os aspectos da infra-estrutura das tecnologias de informação.

## Slide 22: Ferramentas CASE
Utilizado há décadas, o termo CASE – Computer Aided Software Engineering – aplica-se a ferramentas que, literalmente, “auxiliam” o processo de desenvolvimento de software. Compiladores, editores estruturados, sistemas de controle de código fonte e ferramentas de modelagem são alguns exemplos. Em qualquer caso, o objetivo principal é permitir que o desenvolvedor trabalhe em um nível de abstração mais elevado, eliminando a preocupação com detalhes intrínsecos do ambiente de desenvolvimento.

## Slide 23: Ferramentas CASE
Uma ferramenta CASE é um aplicativo que auxilia os profissionais envolvidos na tarefa de produzir sistemas. O tipo de “ajuda” que a ferramenta fornece, depende exclusivamente da proposta do fabricante.
Um dos componentes indispensáveis de uma ferramenta CASE é a modelagem visual, ou seja, a possibilidade de representar, através de modelos gráficos, o que está sendo definido. No nosso caso, análise orientada a objetos através da UML.

## Slide 24: Ferramentas CASE
Exemplos de Ferramentas:
  Plataforma Eclipse;
  Software BizAgi;
  Aplicação Redmine;
  Sistema Subversion;
  Framework JUnit;
  Ferramenta Sonar.

## Slide 25: Bibliografia
BROWN, William J. et ali (1999). Antipatterns and Patterns in Software Configuration Management. Nova Iorque: Wiley computer publishing. 0-471-32929-0
MIKKELSEN, Tim, PHERIGO, Suzanne (1997). Practical Software Configuration Management. The Latenight Developer's Handbook. Upper Saddle River, NJ, EUA: Prentice Hall PTR. 0-13-240854-6
MOLINARI, Leonardo (2007). Gerência de Configuração - Técnicas e Práticas no Desenvolvimento do Software. Florianópolis: Visual Books. 85-7502-210-5
PRESSMAN, Roger S. (1995). Engenharia de Software. São Paulo: Pearson Makron Books. 85-346-0237-9